ĐỐI CHIẾU NGHIỆP VỤ: TÀI LIỆU THIẾT KẾ vs MÃ NGUỒN ĐÃ CODE

So với docs/07-PROJECT-SCOPE.md (10 luồng nghiệp vụ A–J) — tính đến thời điểm hiện tại

Giống hoàn toàn hoặc gần đúng        Giống một phần / rút gọn        Chưa code

| Nghiệp vụ | Mức độ | Giống / khác so với tài liệu thiết kế | Actor tham gia | API tương ứng | Cách demo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Vòng đời hội viên & hợp đồng | Một phần | GIỐNG: chốt mua trực tiếp tạo PENDING_PAYMENT (đã bỏ báo giá theo quyết định 12); tạo members ngay lúc chốt mua; snapshot giá vào hợp đồng; bảo lưu đúng 1 lần/hợp đồng, ngày hết hạn tự đẩy lùi. KHÁC: (1) điều kiện bảo lưu (báo trước 3 ngày...) đang là HẰNG SỐ cứng trong code, chưa đọc từ bảng system_settings (bảng này chưa tồn tại). (2) Luồng A5 'hết hạn thu hồi buổi + chuyển COMPLETED' — hàm xử lý đã viết sẵn nhưng CHƯA có job đêm gọi tới, nên hợp đồng hết hạn không tự chuyển trạng thái. (3) Luồng A6 'hủy + hoàn tiền' — chưa có API hủy hợp đồng (status=CANCELLED), chỉ có hoàn tiền độc lập ở module thanh toán. | Hội viên · Lễ tân · Sale (ghi nhận qua sold_by) · Admin | POST /registrations POST /registrations/{id}/activate POST /registrations/{id}/freeze POST /registrations/{id}/freeze/decision GET /registrations/me GET /registrations/{id} GET /registrations/expiring | Đăng ký → mua gói → lễ tân kích hoạt → xin bảo lưu → lễ tân duyệt. KHÔNG demo được: tự động hết hạn, hủy hợp đồng giữa chừng. |
| B. Check-in | Một phần | GIỐNG: 2 phương thức QR_DYNAMIC/DAY_PASS, đủ 7 kết quả, 4 loại sự cố, ghi lại CẢ lượt bị từ chối, job đêm tự đóng lượt quên check-out (auto_closed), đúng luồng Hướng A (lễ tân xem thông tin rồi quyết định). KHÁC LỚN: chưa có sinh mã QR động thật (HMAC-TOTP) và chưa dùng Redis chống quét lại — hiện lễ tân NHẬP TRỰC TIẾP mã số hội viên vào ô văn bản, không quét bằng camera. Ảnh hồ sơ (photoKey) đã trả về từ API nhưng giao diện web CHƯA hiển thị ảnh thật (chỉ có placeholder) vì chưa nối kho lưu trữ MinIO. | Hội viên (đứng trước máy) · Lễ tân | POST /check-ins POST /check-ins/{memberId}/check-out GET /check-ins/inside GET /check-ins/member/{memberId} GET /check-ins/stats | Nhập mã hội viên ở màn hình quầy → thấy kết quả cho vào/từ chối + sự cố (ví dụ nghi dùng chung tài khoản khi quét 2 lần liên tiếp). KHÔNG demo được: quét QR thật, xem ảnh hồ sơ thật. |
| C. Buổi tập PT & sổ cái tín dụng | Giống | GIỐNG GẦN NHƯ HOÀN TOÀN — đây là module triển khai đầy đủ nhất: xác nhận bằng nút bấm thay QR, bỏ trạng thái IN_PROGRESS, gộp NO_SHOW_MEMBER/NO_SHOW_TRAINER thành 1, xác nhận hai chiều đúng thiết kế (điều kiện khởi động là PT bấm trước), sổ cái CHỈ GHI THÊM với trigger chặn UPDATE/DELETE ở tầng CSDL, đủ 3 bất biến, khóa dòng chống ghi đồng thời — thậm chí PHÁT HIỆN và SỬA được lỗi đồng thời mà chính tài liệu thiết kế chưa lường tới. KHÁC duy nhất: docs có nhắc buổi hoàn thành sinh dòng lương (payroll_items) — phần này CHƯA code vì bảng payroll_items chưa tồn tại. | Hội viên · Huấn luyện viên | POST /pt-sessions POST /pt-sessions/{id}/approve, /reject POST /pt-sessions/{id}/trainer-confirm POST /pt-sessions/{id}/member-confirm POST /pt-sessions/{id}/cancel, /no-show GET /pt-sessions/me, /trainer/me GET /registrations/{id}/credit-ledger POST .../credit-ledger/adjust | Đặt lịch → PT duyệt → PT xác nhận (chưa trừ buổi) → hội viên xác nhận (trừ buổi) → xem sổ cái cập nhật ngay. Demo được TRỌN VẸN cả chống gian lận lẫn tính đồng thời. |
| D. Lớp học nhóm | Chưa code | CHƯA CODE — 0%. Không có migration, không có bảng class_sessions/class_bookings, không có entity hay API nào. | Hội viên · Huấn luyện viên · Admin (dự kiến) | — (chưa có) | Không demo được. |
| E. Thu tiền & ca làm việc | Một phần | GIỐNG: tiền mặt bắt buộc gắn ca đang mở, đóng ca phải đối soát và lệch tiền bắt buộc giải trình, hoàn tiền ghi bút toán ÂM trỏ về khoản gốc, thu đủ tiền TỰ kích hoạt hợp đồng và TỰ cấp buổi vào sổ cái (cùng 1 giao dịch). KHÁC: tài liệu mô tả BANK_TRANSFER/VIETQR tự động qua webhook khớp nội dung chuyển khoản, E_WALLET/GATEWAY tự động qua IPN webhook. Thực tế CẢ 4 hình thức này đều do NHÂN VIÊN NHẬP TAY giống hệt tiền mặt (chỉ khác là không cần gắn ca) — chưa có endpoint nhận webhook, chưa tích hợp cổng thanh toán thật nào. | Hội viên (gián tiếp) · Lễ tân · Kế toán · Admin | POST /billing/invoices POST /billing/payments POST /billing/payments/{id}/refund POST /billing/cash-shifts/open, /close GET /billing/cash-shifts/current GET /billing/invoices/unpaid | Mở ca → xuất hóa đơn → thu tiền mặt → đóng ca đối soát (thử cả trường hợp lệch tiền). KHÔNG demo được: thanh toán online tự động, webhook ngân hàng/ví điện tử. |
| E. Tài chính — ghi nhận doanh thu, chi phí, lương | Chưa code | CHƯA CODE — 0%. Đây là ĐÓNG GÓP HỌC THUẬT SỐ 2 nhưng hiện chỉ tồn tại trong tài liệu thiết kế (32_bang.md), chưa có migration cho revenue_schedules, revenue_recognition_entries, expenses, payroll_runs, payroll_items. Chưa có job phân bổ doanh thu, chưa có engine tính lương nhiều tầng. | Kế toán · Admin · PT · Sale (dự kiến) | — (chưa có) | Không demo được — đây là phần cần ưu tiên làm tiếp nếu muốn chứng minh đóng góp học thuật số 2. |
| F. Bán hàng & CRM (lead) | Chưa code | CHƯA CODE. Không có bảng leads, không có API pipeline bán hàng. Duy nhất có sẵn: cột registrations.sold_by ghi nhận nhân viên bán (dùng cho tính hoa hồng sau này) — nhưng bản thân hoa hồng cũng chưa tính vì phụ thuộc payroll_items (mục E) chưa có. | Sale · Admin (dự kiến) | — (chưa có) | Không demo được. |
| G. Huấn luyện & sức khỏe (giáo án, chỉ số cơ thể) | Chưa code | CHƯA CODE. Không có exercises, workout_plans, workout_plan_items, workout_logs, body_metrics. | Huấn luyện viên · Hội viên (dự kiến) | — (chưa có) | Không demo được. |
| H. Phản hồi & sự cố thiết bị | Chưa code | CHƯA CODE. Không có feedbacks, equipment. | Hội viên · Admin (dự kiến) | — (chưa có) | Không demo được. |
| I. Chatbot tư vấn AI | Chưa code | CHƯA CODE. Thư mục ai-service/ chưa được khởi tạo. Toàn bộ RAG, Knowledge Graph, Tool Calling mới dừng ở thiết kế trong docs/07-PROJECT-SCOPE.md. | Hội viên · Người chưa mua gói (dự kiến) | — (chưa có) | Không demo được. |
| J. Bảo mật tài khoản | Một phần | GIỐNG: đăng ký (luôn gán cứng vai trò MEMBER, chống leo thang đặc quyền), đăng nhập, đổi mật khẩu, khóa tạm sau 5 lần sai và tự mở sau 15 phút, tách rõ locked_until (Admin) khỏi auto_locked_until (hệ thống) — đã kiểm thử kỹ cả việc job tự động không đè lên lệnh khóa thủ công. KHÁC: (1) luồng 'quên mật khẩu qua email' — bảng password_reset_tokens ĐÃ có trong CSDL từ migration đầu tiên, nhưng CHƯA có API /auth/forgot-password và /auth/reset-password thật (2 đường dẫn này chỉ đang được khai trong cấu hình phân quyền cho phép truy cập công khai, nhưng chưa có controller nào xử lý — gọi vào sẽ báo lỗi 404). (2) Chưa có API để Admin CHỦ ĐỘNG khóa tài khoản một nhân viên/hội viên (chỉ có cơ chế tự khóa của hệ thống khi sai mật khẩu nhiều lần). | Mọi vai trò · Admin (dự kiến, cho việc khóa thủ công) | POST /auth/register POST /auth/login POST /auth/change-password GET /auth/me | Đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, thử sai mật khẩu 5 lần để thấy khóa tạm. KHÔNG demo được: quên mật khẩu qua email, Admin khóa tài khoản người khác. |

Tổng kết: 3/10 luồng nghiệp vụ (A, B, E-thu tiền, J) triển khai một phần — đều là những phần lõi (hợp đồng, check-in, thu tiền, đăng nhập) nhưng có rút gọn có chủ đích (nhập tay thay quét QR/webhook thật, hằng số thay cấu hình động). 1/10 luồng (C — sổ cái buổi tập, đóng góp học thuật số 1) triển khai đầy đủ và đúng thiết kế. 6/10 luồng còn lại (D, E-tài chính, F, G, H, I) CHƯA code — trong đó E-tài chính là đóng góp học thuật số 2 và I là đóng góp học thuật số 3, cả hai đều quan trọng cho việc bảo vệ đồ án.